Feuille de travail pour la planification des actions et de leur mise en œuvre dans le cadre du PTAP

- Éléments de base pour l’élaboration  d'un plan d'action du PTAP:

| Éléments de base | Statut |
| --- | --- |
| Historique et contexte En vue de sauvegarder un échantillon représentatif de son patrimoine biologique, l'Etat de Côte d'Ivoire a créé un réseau de huit parcs nationaux et de six réserves naturelles soit 6,5% du territoire national. Ces derniers, ont subi en partie une dégradation due essentiellement aux effets combinés de l’agriculture, de l’exploitation forestière et du braconnage. Cette situation a entraîné, entre autres, la destruction des habitats puis la raréfaction de certaines espèces végétales et animales. En vue de stopper la spirale de dégradation des parcs et réserves, le gouvernement ivoirien s’est doté en 2002 d’une nouvelle stratégie dite « Programme Cadre de Gestion des Aires Protégées (PCGAP) ». La réforme de la gestion des parcs et réserves, consolidée par la loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et réserves naturelles, a souligné la nécessité d’adopter une approche participative qui concilie l’appui au développement local et la gestion des parcs nationaux et réserves. Dans ce cadre, l’Office Ivoirien des Parcs et Réserve (OIPR) a été créé par décret N° 2002-359 du 24 juillet 2002 Malheureusement, en raison de la crise socio-politique, cette réforme a été profondément perturbée. Le retrait des bailleurs et les effets collatéraux de la crise ont considérablement affecté l’état déjà peu reluisant des parcs et réserves. Ces effets se traduisent par la recrudescence des pressions sur les PNR. | Disponible |
| Liens avec d'autres plans nationaux et régionaux Face à la fragmentation des écosystèmes naturels avec l’avancée rapide du front de défrichement et la surexploitation des ressources, la Côte d’Ivoire a initié en collaboration avec ses voisins, notamment le Libéria et le Ghana la mise en place de corridors pour relier certaines de nos aires protégées avec celles de ces pays voisins. | Projet en cours |
| Description des menaces qui pèsent sur les aires protégées Les menaces qui pèsent sur nos aires protégées sont surtout des pressions anthropiques dont notamment l’exploitation agricole, la chasse, l’orpaillage. | Disponible |
| Information sur le système d'aires protégées existant LISTE DES PARCS NATIONAUX DENOMINATION PREFECTURE DATE ET N° DECRET CREATION SUPERFICIE (EN HA) Parc National d’AZAGNY Grand-Lahou Arrêté n° 536 du 25/06/1960 puis Décret n° 81-218 du 2/4/1981 19 400 Parc National du BANCO Abidjan Décret du 31/10/1953 3 000 Parc National de la COMOE Bouna Décret n° 68-81 du 09/02/1968 1 149 150 Parc National des ILES EHOTILE Adiaké Décret n° 74-179 du 25/04/1974 550 Parc National de la MARAHOUE Bouaflé Décret n° 68-80 du 09/02/1968 101 000 Parc National du Mont PEKO Duékoué Décret n° 68-79 du 09/02/1968 34 000 Parc National du Mont SANGBE Biankouma Décret n° 76-215 du 19/02/1976 95 000 Parc National de TAI Guiglo, Soubré Décret n° 72-544 du 28/08/72 puis n° 77-348 du 03/06/1977 330 000 TOTAL 1 732 100 LISTE DES RESERVES NATURELLES DENOMINATION PREFECTURE DATE ET N° DECRET CREATION SUPERFICIE (EN HA) Réserve de faune d’ABOKOUAMEKRO Yamoussoukro Décret n° 93-695 du 19/08/93 20 430 Réserve de faune du HAUT BANDAMA Katiola Décret n° 73-133 du 21/03/73 123 000 Réserve scientifique de LAMTO Toumodi Tiassalé Arrêté n° 857/AGRI/DOM du 12/07/1968 2 500 Réserve intégrale du Mont NIMBA Danané Décret du 05/07/1944 5 000 Réserve de faune du N’ZO Taï Décret n° 72-545 du 28/08/1972 puis n° 73-132 du 21/03/73 92 700 Zone périphérique de Protection du Parc de TAI Soubré Décret n° 77-348 du 03/06/77 96 000 Réserve naturelle de Dahlia Fleur Abidjan Décret n °2010-37 du 25 mars 2010 155 TOTAL 339 785 | Disponible |

- Pour chaque élément du PTAP, identifier le statut, la priorité, le calendrier et le budget :

| Evaluations principales | Etat | Priorité | Calendrier | Budget x 1 000 000 (XOF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Est-ce qu'un comité consultatif multipartite a été formé? | non | 1 | 3 mois |  |
| Quel est l'état d'avancement de l'évaluation des lacunes dans le réseau d'aires protégées? (1.1) | Non réalisé | 2 | 6 mois | 174 |
| Quels sont les progrès dans l'évaluation de l'intégration des aires protégées? (1.2) | 30 % | 4 | 5 ans |  |
| Quel est le progrès dans l'établissement de zones protégées transfrontalières et des réseaux régionaux? (1.3) | En cours | 4 | 5 ans |  |
| Quel est le progrès dans l'élaboration des plans de gestion au niveau des sites? (1.4) | 20 % | 1 | 3 ans | 96 |
| Quel est le progrès dans l'évaluation des menaces et des opportunités pour la restauration? (1.5) | En court | 1 | 6 mois |  |
| Quels sont les progrès dans l'évaluation de partage équitable des avantages? (2.1) Quels sont les progrès dans l'évaluation de la gouvernance des aires protégées? (2.1) | En cours | 1 1 | 2 ans 2 ans |  |
| Quels sont les progrès dans l'évaluation de la participation des communautés autochtones et locales dans les principales décisions sur les aires protégées? (2.2) | Moyen | 1 |  | 12 |
| Quels sont les progrès dans l'évaluation du cadre politique pour l'établissement et la gestion des aires protégées? (3.1) Quels sont les progrès dans l'évaluation des valeurs des aires protégées? (3.1) | Réalisé Non réalisé | 3 | 2 ans | ND |
| Quels sont les progrès dans l'évaluation des besoins en capacité pour la gestion des aires protégées? (3.2) | Réalisé |  |  |  |
| Quel sont les progrès dans l'évaluation des besoins en technologie appropriée? (3.3) | À réaliser | 1 | 6 mois |  |
| Quel est le progrès dans l'évaluation des besoins en ressources financière durable? (3.4) | En cours |  |  |  |
| Quel est le progrès dans la réalisation de campagnes de sensibilisation du public? (3.5) | Moyen | 2 | 2 ans |  |
| Quels sont les progrès dans le développement de meilleures pratiques et des normes minimales? (4.1) | Faible | 3 | 3 ans |  |
| Quels sont les progrès dans l'évaluation de l'efficacité de gestion? (4.2) | Faible | 2 | 2 ans |  |
| Quel est le progrès dans l'établissement d'un système de surveillance efficace des AP? (4.3) | Moyen | 1 | 2 ans | 250 (par année) |
| Quel est l'état de l'élaboration d'un programme de recherche pour les aires protégées? (4.4) | En cours | 2 | 2 ans |  |
| Quel est l'état d'évaluer les possibilités de protection du milieu marin? | Projet formulé | 2 | 2 ans |  |
| Quel est l'état de l'intégration des aspects lies aux changements climatiques dans la gestion des aires protégées? | Faible | 3 | 3 ans |  |

- Choisissez une action de la table ci-dessus qui a une haute priorité, et n'a pas encore été achevée. Élaborer un plan de mise en œuvre pour l'achèvement de cette action, y compris les mesures spécifiques, qui en sert responsable, quand est ce que des actions seront prises, une estimation des coûts, et sources de financement.

Actions urgente, à haute priorité : Elaboration des plans d’aménagement et de gestion des sites

| Mesures spécifiques | Responsable | Délai | Coûts | Sources de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élaboration des plans d’aménagement et de gestion | OIPR | 2013 |  |  |
| Réalisation de l’état de la biodiversité de 4 parcs et réserves | OIPR | 2012 | 174 | Agence Française de Développement (AfD) |
| Réalisation de l’état de la biodiversité des autres parcs et réserves | OIPR | 2013-2014 | 350 | A rechercher |
| Conduite des études | OIPR | 2013-2015 |  |  |
| Validation des études | OIPR | 2013-2015 |  |  |
| Recherche de financement pour la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion | OIPR | 2013-2018 |  | Non déterminé |